- АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМУШКИНСКОГО  CЕЛЬСОВЕТА

- БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2023г.                    п. Черемушки                                       № 9

Об утверждении    плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод  в 2023 году на территории Черемушкинского сельсовета Балахтинского района Красноярского края

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества  в период весеннего половодья 2023 года,    руководствуясь  Уставом  Черемушкинского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Черемушкинского сельсовета в период прохождения весеннего половодья в 2023 г. согласно приложению №1.

2. Организовать не позднее 31.03.2023г. в установленном порядке рассмотрение на заседаниях КЧС   комплекса мероприятий по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, находящихся на паводковоопасных территориях, включающих  себя:

а) подготовку к работе в режиме чрезвычайной ситуации объектов жизнеобеспечения;

б) проведение инвентаризации жилья, находящегося в собственности граждан, расположенного в  зонах  затопления (подтопления), уточнение проживающих в данных  зонах;

в) организацию информирования населения и заинтересованных  организаций;

2.1. Организовать взаимодействие с ЕДДС администрации района     в соответствии с требованиями Постановления администрации  Балахтинского района  от 15 августа 2011 г. № 243 «О Порядке сбора и обмена в  Балахтинском районе  информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

3. Директору МБОУ «Черемушкинская СОШ» (Дубковскому А.А.) организовать в школе и в  подготовительной группе  проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в весенний период.

4. Заместителю главы сельсовета (Аксенова И.Ю.) довести данное постановление до заинтересованных    лиц и разместить на официальном сайте Черемушкинского сельсовета Балахтинского района Красноярского края;

5.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;

6.  Опубликовать данное постановление в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Черемушкинского сельсовета;

7. Постановление вступает в силу  со дня  его подписания.

## Глава сельсовета                                                           М.А.Полухин

| План Приложение №1 к постановлению от 02. 02.2023г. № 9 Основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории района в период прохождения весеннего половодья в 2023 году. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Выполняемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседания КЧС территории Черемушкинского сельсовета по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2022 году | до 28.03.2023г. | Глава сельсовета, руководители предприятий и учреждений территории Черемушкинского сельсовета |  |
| 2. | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (в период прохождения весеннего половодья) | до 28.03.2023г. | Глава сельсовета, руководители предприятий и учреждений территории Черемушкинского сельсовета |  |
| 2.Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения ЧС |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков, не имеющих уклонов | до 28.03.2023г. | Глава сельсовета, руководители предприятия и организации |  |
| 2. | Очистка от снега крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения | до 28.03.2023 г. | Глава сельсовета, руководители предприятия и организации |  |
| 3. | Очистка от снега территории, кюветов, обваловка выгребных ям от попадания талых вод | до 28.03.2023 г. | Глава сельсовета, руководители предприятия и организации |  |
| 4. | Обследование дорог, водопропускных труб на маршрутах движения транспорта. Очистка от снега проезжей части и обочин | до 31.03.2023 г. |  |  |
| 5. | Обследование и принятие мер по очистке, ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надёжности: - линий электроснабжения - линий связи | до 28.03.2023 г. | Глава сельсовета, начальник Балахтинского РЭС начальник «КРЭК» |  |
| 6. | Создание запасов ГСМ для привлечения основных сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья | до 30.03.2023 г. | Руководители организаций, предприятий |  |
| 7. | Создание необходимых запасов ремонтно-восстановительных и других материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ на период весеннего половодья | до 30.03.2023 г. | Руководители организаций, предприятий |  |
| 8. | Через средства СМИ, памятки, листовки на подведомственных территориях провести разъяснительные беседы с населением о необходимости своевременной очистки от снега личных приусадебных территорий в целях предупреждения подтопления жилых домов и хозяйственных построек | до 30.03.2023г. | Глава сельсовета |  |
| 4.Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки |  |  |  |  |
| 1. | Доклад главному специалисту по ГО ЧС администрации района о выполнении плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий | до 01.04.2023г. | Глава сельсовета |  |
| 2. | Представление донесений главному специалисту по ГО ЧС администрации района, ЕДДС администрации района о состоянии паводковой обстановки и выполняемых мероприятий | Еженедельно с 1.04.2023 г. | Глава сельсовета |  |
| 3. | Доклад главному специалисту по ГО ЧС администрации района, ЕДДС администрации района при угрозе или возникновении ЧС в период весеннего половодья | Немедленно | Глава сельсовета |  |
| 4. | Организация информирования населения о складывающейся обстановке в период весеннего паводка | Постоянно с 1.04.2023 г. | Глава сельсовета |  |